# 2019.1.2 周三

2019年了，这一年更要珍惜时间，踏实勤奋。

今天开例会强调了要把GPS上线，因此这个周先不干别的，把GPS赶紧做完。学英语、做视频、学习Dart都往后放放。

到下班已经把首页的框架搭起来了，明天做侧滑栏。

# 2019.1.3 周四

今天侧滑栏已经初见成效：



侧滑栏功能比较复杂，明天还需要继续完善。

今天解决了一个客户咨询，登陆不上账号的问题，实际上是他没有权限登录集装箱专版，因为他不是司机而是物流公司的人。

# 2019.1.4 周五

今天上午开会，耽误了开发，下午又排练节目，所以今天的开发量不够。原计划今天开发完侧滑栏的，周末需要补一补进度，否则下周五之前不一定能重构完成。

# 2019.1.7 周一

今天把侧滑栏基本开发完了，除了切换动画还不完善。地图现在能展示多辆车的位置，并且图标是跳动的。

明天把index主页的地图功能全部开发完成包括历史轨迹。



# 2019.1.8 周二

今天发现我原本的重构思路是个死胡同，是不具备技术可行性的。主要原因有两点：

1. 一个是无法解决百度地图在高分辨率手机上的适配。
2. 性能太差。

不过对于第一个问题可以考虑重新使用浮动窗口的方法来解决。

接下来面临选择，是继续开发新项目还是回头写原来的项目？

# 2019.1.9 周三

今天上午开职代会，下午单位内部讨论，一天没有写代码。晚上回家看了看青岛港的电子商务网站，对我们接下来的工作很有借鉴性。

# 2019.1.10 周四

忙活了一天也没能开发到历史轨迹。

明天继续

# 2019.1.14 周一

今天工作效率不是很高，上午迟迟不能进入状态。今天就是Copy代码，把之前写好的改一改放到新项目里。完成了登录、搜索两个功能，明天完成消息和个人中心，然后就剩下设置和打包了，这个周肯定能完成工作。除此之外，得积极地寻找下一个工作重心了。

一月过去一半了，教师资格证还没开始学习，得抓紧买书开始了，英语绝对没那么简单。

# 2019.1.15 周二

今天上午把除了设置之外的功能都做完了，不过还存在一些小的问题。

下午买了个腾讯云的服务器和数据库，花了260多点，价格相当于吃了顿饭或者买了件衣服，很便宜了。抽时间研究一下。


下午把GPS项目的主要代码都写完了，明天把遗留的问题都处理完，然后打包测试。

# 2019.1.16 周三

今天把GPS做完了，打出了包，也解决了大面上的问题。

下午参加集装箱业务培训。

临近下班接到了集装箱业务的维护问题，司机落空提重，出现了问题，提重扫完码之后不显示场位信息，直接跑到已完成里面了。



select \* from RZG\_PLAN.ag\_buffer\_truck t where T.VISITID='12239E84-7CE7-4D07-88E3-2DF2CB571385'

select \* from rzg\_mis.M\_WORK\_PLAN t where T.CONTRACT\_SEQ\_NO='9626321652'

原因就是上午有个司机来提箱，但是进入了TQM，估计不愿意等给换箱了，然后下午这个司机还提这个箱子，一扫码，号码就不见了。

明天解决一下这个问题。

# 2019.1.17 周四

今天上午啥也没干。只是确定了第一季度的工作目标：

1. 研究集装箱专版。
2. 学习教师资格证。
3. 学习Java、Spring Boot、MySQL、Vue。
4. 开发少儿编程课。
5. 研究腾讯云。

把每天的八小时安排这五件事。

少儿编程课是一个发展方向，门槛高、竞争少，家长肯定有需求，就看我们能不能研发出高质量的课程了。2019年全年的目标就是研发出一套完整的少儿编程课，我负责教。

工作总结：

1. GPS项目完成了重构工作，总共耗时11个工作日，现在已经打出了iOS和Android两个系统的包。经过简单的测试也没什么大问题。本次重构基本完成了预期目标，主要有以下三个点需要跟各位领导和同事汇报一下：
   1. 代码层面的优化，核心功能的代码较之前的版本有非常大的提升，其中有一个非常非常小的技术亮点就是借鉴了Node.js的模块化，实现了JavaScript原本不具备的私有属性和方法，减少了项目中不同模块之间的耦合性。
   2. 用全新的方式搭建UI界面，首先把地图换成了百度地图官方的JavaScript版本，并且解决了内存过大和分辨率适配的问题；其次就是放弃了之前采用的iframe浮动窗口技术，把界面都绘制在一个html页面中。这样就解决了之前的版本在三星手机上不能展示侧边栏的兼容性问题。
   3. 本次重构工作并没有提升界面的流畅度，尤其是滑动列表和做动画的时候，iOS系统没问题，但是在Android上还是很卡顿的。当然这个问题是可以解决的，我们可以借鉴iOS系统的列表实现方案，但是投入精力太大，就看我们有没有这个需要了。
2. 集装箱专版的维护工作，发现了系统中存在的一个漏洞，就是在特殊情况下司机在扫码进闸后不仅没有显示场位信息，而且条码也直接消失了，问题的原因已经找到了，正在协商解决方案。

下周计划：

1. 阅读集装箱专版接口的代码。
2. 全面学习Spring Boot技术。

# 2019.1.28 周一

上个周一周都没有写日记，主要工作就是：

1. 制作节目视频。
2. 开发场站业务。
3. 准备晚会节目。

这周开始，教师资格证放到第一位。其次是集装箱的完善和新需求。

今天发现作业凭证板块有问题，无法下拉刷新，需要重新开发一遍。另外应该还有新的需求需要开发。

# 2019.1.31 周四

前两天一直没写日记，感觉也没什么好写的，工作效率不高。今天总算是干完了，解决了作业凭证页面上拉加载的Bug并且重构了这个页面。年前应该是没什么活了。